Jueves 21de julio de 2022

TAEKWON-DO PARANA

Objetivo de Proyecto: Realización de un ecommerce

Pasos del Proyecto:

* Reunión con el cliente para delimitar diseño.
* Visto bueno de Sketch por el cliente e inicio del proyecto.
* Incorporación de material multimedia.
* Presentación de avances y modificaciones permitidas (una vez pasada esta etapa ya no se permite).
* Prueba del producto por una semana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Descripción** | **Precio** |
| Desarrollo web | este proyecto contara con tecnología | $35000 |
| html, css,sas,bootstrap,photoshop |
| Multimedia | Modificaciones de materiales proporcionado | $8000 |
| por el cliente y otros obtenidos por nosotros |
| Seo | Seo básico, incorporación de palabras claves, | $7000 |
| optimización de imagen , utilización de etiquetas |
| semánticas. |
| Soporte | 2 meses de servicio de soporte incluido | $6000 |
| Servidor | asesoramiento en configuración del servidor | $6000 |
|  | total | **$62000** |

EL proyecto tiene un límite de entrega de 30 días

Aspectos a tener en cuenta:

* El proyecto inicia en el momento que el cliente abona el 30% del valor total.
* Pasados los 10 días del inicio del proyecto se muestra una primera aproximación (se le otorga hacer modificaciones sutiles). Se abona 30% más del proyecto.
* Se termina de abonar el total en cuanto se otorga el código

Queda a cargo del cliente

* Entrega de material multimedia/audiovisual, con un lapso no mayor a 10 días de iniciado el proyecto.
* La ética del uso del código provisto, si bien es propiedad del cliente, no así su plagio.

Este presupuesto es válido hasta el martes 23 de agosto de 2022

Les saluda atentamente Gimenez Omar Exequiel tel: 3435 177589.